|  |
| --- |
| **СХЕМА****организации и проведения конкурсных торгов по определению поставщиков строительных материалов и оборудования для строительства доступных жилых домов по обновленным типовым проектам в сельской местности** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  **Этапы** |  | **Исполнители** |  | **Мероприятия** |  | **Сроки выполнения** |
|  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подготовкак проведениюконкурсных торгов |   | Заказчик,претенденты |  | 1. Заказчик публикует объявление в средствах массовой информации либо направляет запрос.2. Заказчик (организатор торгов) реализует конкурсную документацию претендентам по их заявке.3. Претенденты приобретают и изучают конкурсную документацию.4. Претенденты готовят и представляют заказчику свои оферты.5. Заказчик (организатор) принимает и регистрирует поступившие оферты. |  | 1. В течение 3-х дней. 2. Реализация, приобретение конкурсной документации, подготовка, представление, принятие и регистрация поступивших оферт производятся до истечения 30-дневного срока после публикации объявления в средствах массовой информации. |
|   |   |   |
|   |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Проведение конкурсных торгов |   | Конкурсная комиссия,оценочная группа |  | 1. Вскрывает поступившие оферты.2. Проверяет комплектность содержимого оферт, оценивает, сопоставляет представленные оферты.3. Определяет победителя конкурсных торгов. |  | Сроки вскрытия оферт, изучения, оценки, сопоставления оферт оценочной группой, представления рекомендации оценочной группы, объявления победителя конкурсных торгов определяются регламентом конкурсной комиссии. |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Подведение итогов конкурсных торгов |   | Заказчик,победитель конкурсных торгов |  | Заказчик заключает контракт с победителем конкурсных торгов. |  | Сроки заключения договора с победителем конкурсных торгов устанавливаются регламентом конкурсной комиссии. |