|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СХЕМА**  **организации и проведения конкурсных торгов по определению поставщиков строительных материалов и оборудования  для строительства доступных жилых домов по обновленным типовым проектам в сельской местности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **Этапы** | | | |  | **Исполнители** | | | |  | **Мероприятия** | | | | | | |  | **Сроки выполнения** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подготовка  к проведению  конкурсных торгов | | | |  | Заказчик,  претенденты | | | |  | 1. Заказчик публикует объявление в средствах массовой информации либо направляет запрос.  2. Заказчик (организатор торгов) реализует конкурсную документацию претендентам по их заявке.  3. Претенденты приобретают и изучают конкурсную документацию.  4. Претенденты готовят и представляют заказчику свои оферты.  5. Заказчик (организатор) принимает и регистрирует поступившие оферты. | | | | | | |  | 1. В течение 3-х дней.  2. Реализация, приобретение конкурсной документации, подготовка, представление, принятие и регистрация поступивших оферт производятся до истечения 30-дневного срока после публикации объявления в средствах массовой информации. | | | | | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Проведение конкурсных торгов | | | |  | Конкурсная комиссия,  оценочная группа | | | |  | 1. Вскрывает поступившие оферты.  2. Проверяет комплектность содержимого оферт, оценивает, сопоставляет представленные оферты.  3. Определяет победителя конкурсных торгов. | | | | | | |  | Сроки вскрытия оферт, изучения, оценки, сопоставления оферт оценочной группой, представления рекомендации оценочной группы, объявления победителя конкурсных торгов определяются регламентом конкурсной комиссии. | | | | | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Подведение итогов конкурсных торгов | | | |  | Заказчик,  победитель конкурсных торгов | | | |  | Заказчик заключает контракт с победителем конкурсных торгов. | | | | | | |  | Сроки заключения договора с победителем конкурсных торгов устанавливаются регламентом конкурсной комиссии. | | | | | | |