|  |
| --- |
| **СХЕМАорганизации и проведения конкурсных торгов по определению подрядных организаций для строительства доступных жилых домов по обновленным типовым проектам в сельской местности на условиях «под ключ»** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Этапы** |  | **Исполнители** |  | **Мероприятия** |  | **Сроки выполнения** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подготовка к проведениюконкурсных торгов |  | Заказчик,оференты |  | 1. Заказчик публикует объявление в средствах массовой информации.2. Заказчик (организатор торгов) реализует конкурсную документацию претендентам по их заявке.3. Оференты приобретают и изучают конкурсную документацию.4. Оференты готовят и представляют заказчику свои оферты.5. Заказчик (организатор) принимает и регистрирует поступившие оферты. |  | 1. В течение 3-х дней.2. Реализация, приобретение конкурсной документации, подготовка, представление, принятие и регистрация поступивших оферт производятся до истечения 30-дневного срока после публикации объявления в средствах массовой информации. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Проведение конкурсных торгов |  | Территориальные конкурсные комиссии,оценочные группы |  | 1. Вскрывает поступившие оферты.2. Проверяет комплектность содержимого оферт, оценивает, сопоставляет представленные оферты.3. Определяет победителя конкурсных торгов. |  | Сроки вскрытия оферт, изучения, оценки, сопоставления оферт оценочной группой, представления рекомендации оценочной группы и объявления победителя конкурсных торгов определяются регламентом территориальной конкурсной комиссии. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Подведение итогов конкурсных торгов |  | Заказчик, победитель конкурсных торгов |  | Заказчик заключает договор подряда с победителем конкурсных торгов. |  | Сроки заключения договора с победителем конкурсных торгов устанавливаются регламентом территориальной конкурсной комиссии. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |