|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СХЕМА организации и проведения конкурсных торгов по определению подрядных организаций для строительства  доступных жилых домов по обновленным типовым проектам в сельской местности на условиях «под ключ»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **Этапы** | | | |  | **Исполнители** | | | |  | **Мероприятия** | | | | | | |  | **Сроки выполнения** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подготовка  к проведению  конкурсных торгов | | | |  | Заказчик,  оференты | | | |  | 1. Заказчик публикует объявление в средствах массовой информации.  2. Заказчик (организатор торгов) реализует конкурсную документацию претендентам по их заявке.  3. Оференты приобретают и изучают конкурсную документацию.  4. Оференты готовят и представляют заказчику свои оферты.  5. Заказчик (организатор) принимает и регистрирует поступившие оферты. | | | | | | |  | 1. В течение 3-х дней.  2. Реализация, приобретение конкурсной документации, подготовка, представление, принятие и регистрация поступивших оферт производятся до истечения 30-дневного срока после публикации объявления в средствах массовой информации. | | | | | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Проведение конкурсных торгов | | | |  | Территориальные конкурсные комиссии,  оценочные группы | | | |  | 1. Вскрывает поступившие оферты.  2. Проверяет комплектность содержимого оферт, оценивает, сопоставляет представленные оферты.  3. Определяет победителя конкурсных торгов. | | | | | | |  | Сроки вскрытия оферт, изучения, оценки, сопоставления оферт оценочной группой, представления рекомендации оценочной группы и объявления победителя конкурсных торгов определяются регламентом территориальной конкурсной комиссии. | | | | | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Подведение итогов конкурсных торгов | | | |  | Заказчик, победитель конкурсных торгов | | | |  | Заказчик заключает договор подряда с победителем конкурсных торгов. | | | | | | |  | Сроки заключения договора с победителем конкурсных торгов устанавливаются регламентом территориальной конкурсной комиссии. | | | | | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |